臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
附件一
填報日期：107.3.8
執行單位：臺中市龍井區公所 執行年度：107
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字，量化及具體成效說明)
公共設施之興建及其維護管理、環境衛生及綠美化事項	活動中心及其他公共設施改善工程(麗水里週邊環境綠美化及維護工程)	■工程 / □非工程	106年12月8日臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會106年第2次會議	355,000	0	分別辦理	0%	355,000	0	本案辦理106年保留結轉至107年度接續執行。 / 預定6底前完成	垃圾掩埋場相關設施旁進行周邊綠美化提升整體社區營造永續實績。
居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動等相關事項	臺中市龍井區107度環境教育觀摩活動	□工程 / ■非工程		118,000	0	分別辦理	0%	118,000	0	預定完成日期107年5月前。	參訪行政院環境保護署認證環境教育設施場所(帶領里長以及環保志工以及鄰里居民) 習得資源、能源永續利用觀念
合 計				473,000	0			473,000	0

製表 單位主管 主計單位 機關首長

敬會 公建課

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
附件一
填報日期：107.3.8
執行單位：臺中市龍井區公所 執行年度：106
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 / 及預定完成日期	執行成果(不超過50字，量化及具體成效說明)
公共設施之興建及其維護管理、環境衛生及綠美化事項	龍井梧棲區聯合垃圾衛生掩埋場回饋金-107年度麗水里週邊環境綠美化及維護工程(龍港路綠美化)	■工程 / □非工程	105年12月12日臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會105年第1次臨時會議	355000	0		0%	355000	0	本案辦理106年保留結轉至107年度接續執行。	垃圾掩埋場相關設施旁進行周邊綠美化提升整體社區營造永續實績。
居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動等相關事項	臺中市龍井區107年度環境教育觀摩活動	□工程 / ■非工程		118000	0		0%	118000	0	預定完成日期107年5月	參訪行政院環境保護署認證環境教育設施場所習得資源、能源永續利用觀念
合 計				473000	0			473000	0

製表 單位主管 主計單位 機關首長

敬會 公建課