臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
附件一
填報日期：106.3.1
執行單位：臺中市龍井區公所 執行年度：105
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字，量化及具體成效說明)
公共設施之興建及其維護管理、環境衛生及綠美化事項	活動中心及其他公共設施改善工程(麗水里週邊環境綠美化及維護工程)	■工程 / □非工程	105年8月29日臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 / 註:本項經費通過預算程序為105年10月始得執行。	336000	0	10511012	30	336000	0	1.已於105.11.10發包。 / 2.預訂於106.04.30完成。 / 3.本案辦理保留結轉至106年度接續執行。	本案併入105年度龍井區活動中心及其他公共設施改善工程。 / 垃圾掩埋場相關設施旁進行周邊綠美化提升整體社區營造永續實績。
居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動等相關事項	臺中市龍井區105年度環境教育觀摩活動	□工程 / ■非工程		112000	112000	依採購性質分二案辦理，每案均未達公告金額十分之一。	100%	0	0	已完成。	參訪行政院環境保護署認證環境教育設施場所(帶領里長以及環保志工以及鄰里居民社區整理營造參訪)-嘉義縣頂菜園社區。 / 參訪綠色建築-十鼓文化園區習得資源、能源永續利用觀念。 / 活動日期:105.12.10
合 計				448000	112000			336000	0

製表 單位主管 主計單位 機關首長

敬會 公建課

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表
附件一
填報日期：106.2.8
執行單位：臺中市龍井區公所 執行年度：106
回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額（元）	實際支付金額（元）	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因 / 及預定完成日期	執行成果(不超過50字，量化及具體成效說明)
公共設施之興建及其維護管理、環境衛生及綠美化事項	龍井梧棲區聯合垃圾衛生掩埋場回饋金-106年度麗水里週邊環境綠美化及維護工程(龍港路綠美化)	■工程 / □非工程	105年12月12日臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會105年第1次臨時會議	355000	0		0%	355000	0	預定完成日期106年12月	垃圾掩埋場相關設施旁進行周邊綠美化提升整體社區營造永續實績。
居民文康、體育、藝文、敬老慈幼暨環境教育、垃圾分類宣導活動等相關事項	臺中市龍井區106年度環境教育觀摩活動	□工程 / ■非工程		118000	0		0%	118000	0	預定完成日期106年12月	參訪行政院環境保護署認證環境教育設施場所習得資源、能源永續利用觀念
合 計				473000	0			473000	0

製表 單位主管 主計單位 機關首長

敬會 公建課